威海建设集团第二建筑分公司

招 标 文 件

招标人/承包人

威建二公司宝威项目部

2024年4月

投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 宝威科技智能工厂二期-C栋车间 |
| 2 | 建设地点 | 建设地点:威海宝威科技智能工厂院内。 |
| 3 | 招标范围 | 地脚螺栓安装、主体结构安装，围护系统安装； |
| 4 | 计划工期 | - 地脚螺栓随基础施工进行； - 主体及围护系统安装70天，第拖延1天罚款2万元整； |
| 5 | 质量要求 | 质量标准为按照《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）等现行国家标准、相关专业验收规范及“威建企业标准”，达到合格标准。 |
| 6 | 结算与付款 | 1.结算：工程完工后经发包人、承包人验收合格后按合同约定开具结算。 2.付款：工程验收合格后由承包人开具结算，扣减分包人应承担相关费用后经分包人核实确认并开具发票后按如下节点支付： 2.1工程主体及围护验收合格后各支付主体及围护结算额的80%； 2.2工程竣工验收合格后支付至总结算额的95%； 2.3保修金5%待工程竣工验收合格一年后10日内无质量问题一次付清。 |
| 7 | 投标截止时间 | 2024年4月21日16时00分；投标有效期为10天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 递交投标文件 | 联系人：陈国壮 电话：18463017896 |
| 9 | 签字和（或）盖章要求 | 纸质投标文件应按招标文件规定的格式签字和盖章。电子投标文件应根据要求加盖法人或法定代表人电子印章。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：本次招标要求投标人在中国境内登记注册，持有合法营业执照的独立法人。投标人具有类似工程业绩。 |
| 11 | 踏勘现场 | 投标人可根据需要与招标人联系勘察现场。 联系人：陈国壮 电话：18463017896 技术咨询：丁海亮 电话：13869090367 |
| 12 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：威建二公司宝威项目部 |
| 13 | 中标条件 | 合理低价中标 |
| 特殊说明 | 1、招标人免费提供 1)二级箱及入线电缆； 2）高强螺栓、生命线。 2、投标人承担（包含但不限于，具体详见“分包合同”） 1）现场卸构件及工程所涉及到的所有材料用机械； 2）除二级箱及入线电缆以外的电箱、电缆及工器具； 3）普通螺栓铆钉等辅材。 3、其余未尽事项投标人在投标前应进行现场考察或电话咨询，否则视为已完全了解施工现场的施工条件及各项管理要求。 4、招标人根据投标情况及工期安排情况合理划分施工标段； |  |

授权委托书

本授权委托书声明：我      系                       （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加威海建设集团第二建筑分公司山港项目的                     的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：

年龄： 　　　　　　　   单位：

部门：                  职务：

投标单位：（盖章）               法定代表人：（签章）

日期：   年    月  日

| 一标段：1~17轴钢结构安装招标清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额元） | 单价 | 合价 |
| 1 | 主次结构、檩条拉条等 | t | 1380.00 |  |  |  |
| 2 | 屋面板 1.外板0.6mm厚白色压型钢板470型+0.3厚聚乙烯膜+100厚保温岩棉（密度≥180kg/m3）+0.8mm厚压型钢板+100mm玻璃棉+檩条+0.5厚内层压型钢板900型 | m2 | 12900.44 |  |  |  |
| 3 | 外墙 1.80厚压型钢板夹芯板外墙板+檩条+100厚岩棉板（放置檩条间）+隔汽层（0.3厚聚乙烯膜）+内层白色压型钢板 | m2 | 8540.00 |  |  |  |
| 4 | 地脚螺栓 M56 | 套 | 72.00 |  |  |  |
| 5 | 地脚螺栓 M52 | 套 | 112.00 |  |  |  |
| 7 | 地脚螺栓 M48 | 套 | 24.00 |  |  |  |
| 8 | 地脚螺栓 M42 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 地脚螺栓 M39 | 套 | 72.00 |  |  |  |
| 10 | 地脚螺栓 M36 | 套 | 18.00 |  |  |  |
| 11 | 地脚螺栓 M33 | 套 | 18.00 |  |  |  |

注：

1．一旦我方中标，我方保证满足招标文件及项目需求的工期、质量及现场管理要求；

2．我方同意所递交的投标文件规定的投标有效期为10天，在这期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期：      年       月     日

| 二标段：18~25轴钢结构安装招标清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额元） | 单价 | 合价 |
| 1 | 主次结构、檩条拉条等 | t | 869.00 |  |  |  |
| 2 | 屋面板 1.外板0.6mm厚白色压型钢板470型+0.3厚聚乙烯膜+100厚保温岩棉（密度≥180kg/m3）+0.8mm厚压型钢板+100mm玻璃棉+檩条+0.5厚内层压型钢板900型 | m2 | 8640.00 |  |  |  |
| 3 | 压型钢板楼板 1.部位:车间卫生间 2.规格型号:80厚金属夹芯板屋盖板，板型详见图纸 | m2 | 51.00 |  |  |  |
| 4 | 外墙 1.80厚压型钢板夹芯板外墙板+檩条+100厚岩棉板（放置檩条间）+隔汽层（0.3厚聚乙烯膜）+内层白色压型钢板 | m2 | 6300.00 |  |  |  |
| 5 | 地脚螺栓 M30 | 套 | 288.00 |  |  |  |
| 6 | 地脚螺栓 M24 | 套 | 64.00 |  |  |  |

注：

1．一旦我方中标，我方保证满足招标文件及项目需求的工期、质量及现场管理要求；

2．我方同意所递交的投标文件规定的投标有效期为10天，在这期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期：      年       月     日